РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА №________

| Липецкая обл., Грязинский район | «___» ________ 2022 г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании __________, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с ___________________ №______ от ________ заключили  настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта: «Водозабор (водозаборные скважины №2,3,4 на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» в Елецком районе Липецкой области. Бурение скважин)», далее – работы.

1.1.1. Работы по Договору включают в себя: буровые работы (бурение 3 (трех) водозаборных скважин ориентировочной глубиной каждой скважины 100 м.), крепление стенок скважины обсадными трубами, монтаж насосов, опытно-фильтрационные работы, лабораторные исследования проб воды, составление Паспортов на скважины. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Проектной документацией, входящей в состав конкурсной документации, Ведомостями объемов работ – Приложение №1 к Договору (ведомости объемов работ №1-6).

Перечень используемых Подрядчиком материалов и оборудования указан в Приложении №2 к Договору.

1.2. Срок выполнения работ составляет 45 (сорок пять) календарных дней с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

1.3. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполняемые Подрядчиком работы.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы с использованием своих материалов и оборудования, качественно, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.1.2. Согласовывать готовую документацию с Заказчиком.

2.1.3. По завершении работ передать Заказчику результат работ (эксплуатационные скважины и Паспорта на скважины - в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде в формате PDF на каждую скважину).

2.1.4. Систематически информировать Заказчика о ходе выполнения работ по настоящему Договору.

2.1.5. Обеспечить Заказчику возможность осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ по настоящему Договору.

2.1.6. Безвозмездно и в согласованные Сторонами сроки устранять недостатки выполненных работ, откорректировать документацию по замечаниям согласующих органов и организаций. При обнаружении недостатков в документации, по требованию Заказчика, безвозмездно доработать документацию в дополнительно согласованный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

2.1.7. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

2.1.8. Осуществлять поставку, приемку, разгрузку, складирование, хранение и подачу в производство работ всех необходимых материалов и оборудования в соответствии с требованиями стандартов и условий для данных материалов и оборудования.

2.1.9. Предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в соответствии с разделом 5 Договора.

2.1.10. Своевременно устранить все дефекты в работах, выявленные в процессе выполнения работ и их приемки.

2.1.11. Исполнять указания Заказчика по выполнению условий Договора, в том числе по приостановке работ.

2.1.12. Соблюдать требования «Регламента допуска и организации работ подрядных организаций на объекты АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» для выполнения строительных, ремонтных, монтажных и эксплуатационных работ», размещенного на сайте Заказчика по адресу: https://sezlipetsk.ru/about/upravlyayushchaya-kompaniya/dokumenty/ (вкладка «Регламенты»). Указанный регламент является неотъемлемой частью Договора.

2.1.13. Возвратить Заказчику по накладной Проектную документацию в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ по форме КС-2.

2.1.14. Привлечь к исполнению Договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 5 (пять) процентов от цены Договора. Ответственность за действия субподрядчиков, соисполнителей перед Заказчиком несет Подрядчик.

2.1.15. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого и среднего предпринимательства предоставить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

в) в случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Договора на другого субподрядчика, соисполнителя предоставлять Заказчику документы, указанные в пунктах а), б) настоящего пункта, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

2.1.16. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем предоставлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Договором, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ предоставляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

2.1.17. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Требовать от Заказчика исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2.2. Досрочно выполнить работы и передать их результат Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором.

2.2.3. По согласованию с Заказчиком осуществить замену субподрядчика, соисполнителя - субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика, соисполнителя - субъекта малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Подрядчиком и субподрядчиком, соисполнителем, либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.

2.3 Заказчик обязан:

2.3.1. Принять от Подрядчика результат работ и подписать Акт о приемке выполненных Работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3, либо предоставить мотивированный отказ в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи результата работ.

2.3.2. Оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в сроки и в порядке, установленные в настоящем Договоре.

2.3.3. Обеспечить доступ представителям Подрядчика к объекту на местности для выполнения работ.

2.3.4. По запросам Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней передавать необходимые документы и/или информацию, а также оказывать содействие в получении информации и/или документов, необходимых для проведения работ по настоящему Договору, путем составления и подачи писем, заявлений, запросов и иных действий, в случае если такую информацию и/или документы невозможно получить силами Подрядчика.

2.3.5. Передать Подрядчику по накладной Проектную документацию в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать от Подрядчика исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.4.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ.

2.4.3. Сообщать свои предложения относительно выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в производственную деятельность Подрядчика.

2.4.4. Требовать от Подрядчика подтверждения наличия лицензии и других документов, подтверждающих право последнего на выполнение работ, составляющих предмет настоящего Договора.

2.4.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику фактически выполненных работ.

2.4.6. Давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, в том числе о приостановлении работ, внесении изменений в работы, возобновлении работ; по устранению недостатков в работах.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет ____________ руб. (___________), в т.ч. НДС (__%) _______ руб.

Цена Договора включает в себя стоимость работ, материалов и оборудования, вознаграждение Подрядчика, а также компенсацию всех расходов Подрядчика по исполнению обязательств по настоящему Договору, включая налоги, сборы, пошлины, обеспечение работников специальной одеждой, инвентарем, инструментами и техникой, доставку работников на объект и иные расходы, необходимые для полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

3.2. Оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение ____ (______) _______ дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 на основании оригинала счета и счета-фактуры.

3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика. Если дата платежа приходится на нерабочий день, днём платежа считается первый, следующий за ним, рабочий день.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик передаёт Заказчику по Акту о приемке выполненных Работ по форме КС-2, вместе со Справкой о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3, результаты работ, выполненные и оформленные надлежащим образом. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду работ.

4.2. Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи Подрядчиком результатов работ, либо направляет в адрес Подрядчика мотивированный отказ от приемки работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи Подрядчиком результатов работ, с указанием недостатков. Недостатки устраняются за счет виновной Стороны, в сроки, согласованные Сторонами. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3.

4.3. В случае прекращения работ по настоящему Договору по требованию Заказчика, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненных на тот момент работ, и возместить понесенные Подрядчиком фактические затраты на момент получения требования о прекращении работ. Такие фактические затраты должны быть документально подтверждены Подрядчиком (копиями платежных поручений, квитанций, чеков и др. платежных документов).

4.4. Если Стороны по взаимному согласию придут к выводу о нецелесообразности дальнейшего продолжения работ по причинам, не зависящим ни от одной из Сторон, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненный объем работ.

4.5. Если в процессе выполнения работ выявится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность их дальнейшего выполнения, Стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга об их приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВАРИАНТ 1

5.1. Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в размере __________ (_________) руб., что составляет ____ (_______)% от цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору Подрядчик предоставляет   безотзывную безусловную независимую банковскую гарантию, выданную банком (далее – Банк), предложенным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, обеспечивающую, в том числе, уплату неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, начисленных за период: с момента возникновения у Заказчика права на их начисление и до дня списания денежных средств с корреспондентского счета Банка.

Подлинный экземпляр банковской гарантии сроком действия до даты окончания выполнения Подрядчиком работ плюс три месяца передается Заказчику _____________.

Предусмотренное банковской гарантией обязательство Банка перед Заказчиком ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия. При этом для уплаты суммы гарантии достаточно первого письменного требования Заказчика о её уплате.

5.2. В случае продления срока выполнения работ и/или изменения цены Договора Подрядчик обязан в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения, оформить и предоставить продление срока действия и/или изменение суммы банковской гарантии соразмерно увеличению срока выполнения работ плюс три месяца и/или изменению цены Договора, либо предоставить новую банковскую гарантию с измененной суммой и/или сроком действия до даты окончания выполнения Подрядчиком работ плюс три месяца.

5.3. В случае если в период действия банковской гарантии ЦБ РФ отозвал у Банка лицензию на осуществление банковских операций Подрядчик обязан в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отзыва лицензии, предоставить новую банковскую гарантию, выданную другим банком, предложенным Подрядчиком и согласованным Заказчиком.

ВАРИАНТ 2

5.1. Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в размере___ (___) руб., НДС не облагается, что составляет _____ % (_____) от цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора.

В качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Подрядчик ___________ перечисляет на расчетный счет Заказчика денежные средства в указанном размере. Обеспечение действует до даты окончания выполнения Подрядчиком работ плюс три месяца. Если Подрядчик нарушает исполнение своих обязательств, в том числе, обязательств по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести в свою пользу удержание из суммы предоставленного обеспечения.

При соблюдении Подрядчиком условий Договора, устранении выявленных недостатков работ, сумма обеспечения исполнения обязательств возвращается Подрядчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока действия обеспечения и получения Заказчиком письменного обращения Подрядчика. Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения данного обязательства в случае отсутствия письменного обращения Подрядчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение, а равно иное нарушение условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Заказчик за нарушение срока оплаты работ уплачивает Подрядчику по его письменному требованию пеню в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.

6.3. Подрядчик при нарушении обязательств уплачивает Заказчику по его письменному требованию:

- за несоблюдение срока сдачи работ - пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов - пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки;

- в случае утраты Подрядчиком Проектной документации, переданной ему Заказчиком - штраф в размере 5% от цены Договора;

- за неисполнение Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению Договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме, установленном в Договоре - штраф в размере 0,5% от цены Договора;

- за нарушение сроков предоставления документов, указанных в п. 2.1.15, п. 2.1.16. Договора - пеню в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

6.4. Заказчик вправе удержать начисленные Подрядчику штрафные санкции из сумм, причитающихся Подрядчику платежей.

6.5. Привлечение к исполнению Договора субподрядчиков, соисполнителей не освобождает Подрядчика от ответственности перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств.

6.6. Сторона настоящего Договора, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

6.7. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде Липецкой области. Претензионный порядок разрешения спора обязателен. Срок рассмотрения претензия – 5 (пять) рабочих дней.

# ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место в соответствии с положениями настоящего Договора, либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора Заказчик вправе отказаться полностью или в части от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении.

7.5. Договор, акты, письма, уведомления и иная документация направляется в оригиналах по адресам, указанным в разделе 8 Договора.

Копии документов, пересылаемых по электронной почте (по адресам e-mail, указанным в разделе 8 Договора), факсом (по номеру, указанному в разделе 8 Договора), признаются Сторонами имеющими юридическую силу до замены их оригиналами.

7.6. Сторона, в случае изменения организационно-правовой формы, банковских реквизитов, адреса должна в письменной форме уведомить о таких изменениях другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления изменений в силу.

7.7. Во всём ином, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.9. Приложения:

7.9.1. Приложение №1 – Ведомости объемов работ (ведомости №1-6).

7.9.2. Приложение №2 – Технические характеристики материалов и оборудования.

7.9.3. Приложение №3 – «Регламент допуска и организации работ подрядных организаций на объекты АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» для выполнения строительных, ремонтных, монтажных и эксплуатационных работ» (размещен на сайте Заказчика по адресу: https://sezlipetsk.ru/about/upravlyayushchaya-kompaniya/dokumenty/, вкладка «Регламенты»).

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| ## Заказчик | ## Подрядчик |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» |  |
| ИНН 4826052440 КПП 480201001 | ИНН КПП |
| 399071, Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 2 |  |
| р/с | р/с |
| к/с | к/с |
| БИК | БИК |
| Телефон: | Телефон: |
| Е-mail: | Е-mail: |

Приложение №1

к договору № _______________

от «____» ______________20__г.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по строительству объекта: «Водозабор (водозаборные скважины №2,3,4 на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» в Елецком районе Липецкой области. Бурение скважин)» |  |  |  |
| Устройство скважины №2 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 (Д-490) | 100 м | 0,12 |
| 2 | Долото трехшарошечное III 490 С-ЦВ | шт | 0,03 |
| 3 | Глина комовая | м3 | 0,588 |
| 4 | Вода | м3 | 2,028 |
| 5 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 (Д-393.7) | 100 м | 0,19 |
| 6 | Долото трехшарошечное III 393.7 С-ЦВ | шт | 0,0475 |
| 7 | Глина комовая | м3 | 0,931 |
| 8 | Вода | м3 | 3,211 |
| 9 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (Д-295.3) | 100 м | 0,33 |
| 10 | Долото трехшарошечное III 295.3 С-ГВ | шт | 0,0825 |
| 11 | Глина комовая | м3 | 1,056 |
| 12 | Вода | м3 | 3,63 |
| 13 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (Д-269.9) | 100 м | 1 |
| 14 | Долото трехшарошечное III 269.9 С-ГВ | шт | 0,25 |
| 15 | Глина комовая | м3 | 3,2 |
| 16 | Вода | м3 | 11 |
| 17 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 (Д-426) | 10 м | 1,2 |
| 18 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм | м | 12 |
| 19 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 (Д-325) | 10 м | 1,9 |
| 20 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 19 |
| 21 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 (Д-273) | 10 м | 3,3 |
| 22 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм | м | 33 |
| 23 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 (Д-219) | 10 м | 10 |
| 24 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 100 |
| 25 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м (Д-426) | шт | 1 |
| 26 | Портландцемент тампонажный: бездобавочный | т | 0,156 |
| 27 | Вода | м3 | 0,078 |
| 28 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м (Д-325) | шт | 1 |
| 29 | Портландцемент тампонажный: бездобавочный | т | 0,1824 |
| 30 | Вода | м3 | 0,0912 |
| 31 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м (Д-273) | шт | 1 |
| 32 | Портландцемент тампонажный: бездобавочный | т | 0,264 |
| 33 | Вода | м3 | 0,132 |
| 34 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м (Д-219) | шт | 1 |
| 35 | Портландцемент тампонажный: бездобавочный | т | 0,64 |
| 36 | Вода | м3 | 0,32 |
| 37 | Подбашмачный тампонаж цементом: при роторном бурении, глубина скважины до 500 м (Д-426) | м | 12 |
| 38 | Башмак колонный БКМ-426 | шт | 1 |
| 39 | Подбашмачный тампонаж цементом: при роторном бурении, глубина скважины до 500 м (Д-325) | м | 19 |
| 40 | Башмак колонный БКМ-324 | шт | 1 |
| 41 | Подбашмачный тампонаж цементом: при роторном бурении, глубина скважины до 500 м (Д-273) | м | 33 |
| 42 | Башмак колонный БКМ-299 ОТТМ | шт | 1 |
| 43 | Подбашмачный тампонаж цементом: при роторном бурении, глубина скважины до 500 м (Д-219) | м | 100 |
| 44 | Башмак колонный БКМ-219 ОТТМ | шт | 1 |
| 45 | (ПРИМ: Разбуривание цементной пробки с прямой промывкой чистой водой) Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 (Д-490) | 100 м | 0,12 |
| 46 | Долото трехшарошечное III 490 С-ЦВ | шт | 0,03 |
| 47 | Вода | м3 | 2,028 |
| 48 | (ПРИМ: Разбуривание цементной пробки с прямой промывкой чистой водой) Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 (Д-393.7) | 100 м | 0,19 |
| 49 | Долото трехшарошечное III 393.7 С-ЦВ | шт | 0,0475 |
| 50 | Вода | м3 | 3,211 |
| 51 | (ПРИМ: Разбуривание цементной пробки с прямой промывкой чистой водой) Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (Д-295.3) | 100 м | 0,33 |
| 52 | Долото трехшарошечное III 295.3 С-ГВ | шт | 0,0825 |
| 53 | Вода | м3 | 3,63 |
| 54 | (ПРИМ: Разбуривание цементной пробки с прямой промывкой чистой водой) Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (Д-269.9) | 100 м | 1 |
| 55 | Долото трехшарошечное III 269.9 С-ГВ | шт | 0,25 |
| 56 | Вода | м3 | 11 |
| 57 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм | рез | 54 |
| 58 | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм | сварка | 27 |
| 59 | Перфорация трубы | 100 отверстий | 50,76 |
| 60 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью: 12,5 т с соединением сварным | 10 м | 10 |
| 61 | Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от электродвигателя, при глубине скважины до 300 м | сутки откачки | 3 |
| 62 | Откачка воды насосом при роторном бурении при глубине скважины: до 500 м | сутки откачки | 7 |
| 63 | Реагентная обработка скважин глубиной: до 100 м | 100 м | 1,64 |
| 64 | Кислота соляная техническая | кг | 1640 |
| Примечание: объемы работ рассматривать совместно с проектом |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Приложение №1

к договору № _______________

от «____» ______________20__г.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по строительству объекта: «Водозабор (водозаборные скважины №2,3,4 на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» в Елецком районе Липецкой области. Бурение скважин)» |  |  |  |
| Устройство скважины №3 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 (Д-490) | 100 м | 0,12 |
| 2 | Долото трехшарошечное III 490 С-ЦВ | шт | 0,03 |
| 3 | Глина комовая | м3 | 0,588 |
| 4 | Вода | м3 | 2,028 |
| 5 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 (Д-393.7) | 100 м | 0,19 |
| 6 | Долото трехшарошечное III 393.7 С-ЦВ | шт | 0,0475 |
| 7 | Глина комовая | м3 | 0,931 |
| 8 | Вода | м3 | 3,211 |
| 9 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (Д-295.3) | 100 м | 0,33 |
| 10 | Долото трехшарошечное III 295.3 С-ГВ | шт | 0,0825 |
| 11 | Глина комовая | м3 | 1,056 |
| 12 | Вода | м3 | 3,63 |
| 13 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (Д-269.9) | 100 м | 1 |
| 14 | Долото трехшарошечное III 269.9 С-ГВ | шт | 0,25 |
| 15 | Глина комовая | м3 | 3,2 |
| 16 | Вода | м3 | 11 |
| 17 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 (Д-426) | 10 м | 1,2 |
| 18 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм | м | 12 |
| 19 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 (Д-325) | 10 м | 1,9 |
| 20 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 19 |
| 21 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 (Д-273) | 10 м | 3,3 |
| 22 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм | м | 33 |
| 23 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 (Д-219) | 10 м | 10 |
| 24 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 100 |
| 25 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м (Д-426) | шт | 1 |
| 26 | Портландцемент тампонажный: бездобавочный | т | 0,156 |
| 27 | Вода | м3 | 0,078 |
| 28 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м (Д-325) | шт | 1 |
| 29 | Портландцемент тампонажный: бездобавочный | т | 0,1824 |
| 30 | Вода | м3 | 0,0912 |
| 31 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м (Д-273) | шт | 1 |
| 32 | Портландцемент тампонажный: бездобавочный | т | 0,264 |
| 33 | Вода | м3 | 0,132 |
| 34 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м (Д-219) | шт | 1 |
| 35 | Портландцемент тампонажный: бездобавочный | т | 0,64 |
| 36 | Вода | м3 | 0,32 |
| 37 | Подбашмачный тампонаж цементом: при роторном бурении, глубина скважины до 500 м (Д-426) | м | 12 |
| 38 | Башмак колонный БКМ-426 | шт | 1 |
| 39 | Подбашмачный тампонаж цементом: при роторном бурении, глубина скважины до 500 м (Д-325) | м | 19 |
| 40 | Башмак колонный БКМ-324 | шт | 1 |
| 41 | Подбашмачный тампонаж цементом: при роторном бурении, глубина скважины до 500 м (Д-273) | м | 33 |
| 42 | Башмак колонный БКМ-299 ОТТМ | шт | 1 |
| 43 | Подбашмачный тампонаж цементом: при роторном бурении, глубина скважины до 500 м (Д-219) | м | 100 |
| 44 | Башмак колонный БКМ-219 ОТТМ | шт | 1 |
| 45 | (ПРИМ: Разбуривание цементной пробки с прямой промывкой чистой водой) Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 (Д-490) | 100 м | 0,12 |
| 46 | Долото трехшарошечное III 490 С-ЦВ | шт | 0,03 |
| 47 | Вода | м3 | 2,028 |
| 48 | (ПРИМ: Разбуривание цементной пробки с прямой промывкой чистой водой) Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 (Д-393.7) | 100 м | 0,19 |
| 49 | Долото трехшарошечное III 393.7 С-ЦВ | шт | 0,0475 |
| 50 | Вода | м3 | 3,211 |
| 51 | (ПРИМ: Разбуривание цементной пробки с прямой промывкой чистой водой) Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (Д-295.3) | 100 м | 0,33 |
| 52 | Долото трехшарошечное III 295.3 С-ГВ | шт | 0,0825 |
| 53 | Вода | м3 | 3,63 |
| 54 | (ПРИМ: Разбуривание цементной пробки с прямой промывкой чистой водой) Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (Д-269.9) | 100 м | 1 |
| 55 | Долото трехшарошечное III 269.9 С-ГВ | шт | 0,25 |
| 56 | Вода | м3 | 11 |
| 57 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм | рез | 54 |
| 58 | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм | сварка | 27 |
| 59 | Перфорация трубы | 100 отверстий | 50,76 |
| 60 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью: 12,5 т с соединением сварным | 10 м | 10 |
| 61 | Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от электродвигателя, при глубине скважины до 300 м | сутки откачки | 3 |
| 62 | Откачка воды насосом при роторном бурении при глубине скважины: до 500 м | сутки откачки | 7 |
| 63 | Реагентная обработка скважин глубиной: до 100 м | 100 м | 1,64 |
| 64 | Кислота соляная техническая | кг | 1640 |
| Примечание: объемы работ рассматривать совместно с проектом |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Приложение №1

к договору № _______________

от «____» ______________20__г.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по строительству объекта: «Водозабор (водозаборные скважины №2,3,4 на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» в Елецком районе Липецкой области. Бурение скважин)» |  |  |  |
| Устройство скважины №4 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 (Д-490) | 100 м | 0,12 |
| 2 | Долото трехшарошечное III 490 С-ЦВ | шт | 0,03 |
| 3 | Глина комовая | м3 | 0,588 |
| 4 | Вода | м3 | 2,028 |
| 5 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 (Д-393.7) | 100 м | 0,19 |
| 6 | Долото трехшарошечное III 393.7 С-ЦВ | шт | 0,0475 |
| 7 | Глина комовая | м3 | 0,931 |
| 8 | Вода | м3 | 3,211 |
| 9 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (Д-295.3) | 100 м | 0,33 |
| 10 | Долото трехшарошечное III 295.3 С-ГВ | шт | 0,0825 |
| 11 | Глина комовая | м3 | 1,056 |
| 12 | Вода | м3 | 3,63 |
| 13 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (Д-269.9) | 100 м | 1 |
| 14 | Долото трехшарошечное III 269.9 С-ГВ | шт | 0,25 |
| 15 | Глина комовая | м3 | 3,2 |
| 16 | Вода | м3 | 11 |
| 17 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 (Д-426) | 10 м | 1,2 |
| 18 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм | м | 12 |
| 19 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 (Д-325) | 10 м | 1,9 |
| 20 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 19 |
| 21 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 (Д-273) | 10 м | 3,3 |
| 22 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм | м | 33 |
| 23 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 (Д-219) | 10 м | 10 |
| 24 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 100 |
| 25 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м (Д-426) | шт | 1 |
| 26 | Портландцемент тампонажный: бездобавочный | т | 0,156 |
| 27 | Вода | м3 | 0,078 |
| 28 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м (Д-325) | шт | 1 |
| 29 | Портландцемент тампонажный: бездобавочный | т | 0,1824 |
| 30 | Вода | м3 | 0,0912 |
| 31 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м (Д-273) | шт | 1 |
| 32 | Портландцемент тампонажный: бездобавочный | т | 0,264 |
| 33 | Вода | м3 | 0,132 |
| 34 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м (Д-219) | шт | 1 |
| 35 | Портландцемент тампонажный: бездобавочный | т | 0,64 |
| 36 | Вода | м3 | 0,32 |
| 37 | Подбашмачный тампонаж цементом: при роторном бурении, глубина скважины до 500 м (Д-426) | м | 12 |
| 38 | Башмак колонный БКМ-426 | шт | 1 |
| 39 | Подбашмачный тампонаж цементом: при роторном бурении, глубина скважины до 500 м (Д-325) | м | 19 |
| 40 | Башмак колонный БКМ-324 | шт | 1 |
| 41 | Подбашмачный тампонаж цементом: при роторном бурении, глубина скважины до 500 м (Д-273) | м | 33 |
| 42 | Башмак колонный БКМ-299 ОТТМ | шт | 1 |
| 43 | Подбашмачный тампонаж цементом: при роторном бурении, глубина скважины до 500 м (Д-219) | м | 100 |
| 44 | Башмак колонный БКМ-219 ОТТМ | шт | 1 |
| 45 | (ПРИМ: Разбуривание цементной пробки с прямой промывкой чистой водой) Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 (Д-490) | 100 м | 0,12 |
| 46 | Долото трехшарошечное III 490 С-ЦВ | шт | 0,03 |
| 47 | Вода | м3 | 2,028 |
| 48 | (ПРИМ: Разбуривание цементной пробки с прямой промывкой чистой водой) Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 (Д-393.7) | 100 м | 0,19 |
| 49 | Долото трехшарошечное III 393.7 С-ЦВ | шт | 0,0475 |
| 50 | Вода | м3 | 3,211 |
| 51 | (ПРИМ: Разбуривание цементной пробки с прямой промывкой чистой водой) Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (Д-295.3) | 100 м | 0,33 |
| 52 | Долото трехшарошечное III 295.3 С-ГВ | шт | 0,0825 |
| 53 | Вода | м3 | 3,63 |
| 54 | (ПРИМ: Разбуривание цементной пробки с прямой промывкой чистой водой) Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (Д-269.9) | 100 м | 1 |
| 55 | Долото трехшарошечное III 269.9 С-ГВ | шт | 0,25 |
| 56 | Вода | м3 | 11 |
| 57 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм | рез | 54 |
| 58 | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм | сварка | 27 |
| 59 | Перфорация трубы | 100 отверстий | 50,76 |
| 60 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью: 12,5 т с соединением сварным | 10 м | 10 |
| 61 | Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от электродвигателя, при глубине скважины до 300 м | сутки откачки | 3 |
| 62 | Откачка воды насосом при роторном бурении при глубине скважины: до 500 м | сутки откачки | 7 |
| 63 | Реагентная обработка скважин глубиной: до 100 м | 100 м | 1,64 |
| 64 | Кислота соляная техническая | кг | 1640 |
| Примечание: объемы работ рассматривать совместно с проектом |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Приложение №1

к договору № _______________

от «____» ______________20__г.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по строительству объекта: «Водозабор (водозаборные скважины №2,3,4 на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» в Елецком районе Липецкой области. Бурение скважин)» |  |  |  |
| Обвязка скважины №2 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 28 | Монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки: ЭЦВ 8-25-120 | шт | 1 |
| 29 | Промышленный центробежный многоступенчатый глубинный насос, агрегатированный погружным электродвигателем ПЭДВ 11-140 (ЭЦВ 8-25-120) | шт | 1 |
| Примечание: объемы работ рассматривать совместно с проектом |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Приложение №1

к договору № _______________

от «____» ______________20__г.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по строительству объекта: «Водозабор (водозаборные скважины №2,3,4 на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» в Елецком районе Липецкой области. Бурение скважин)» |  |  |  |
| Обвязка скважины №3 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 28 | Монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки: ЭЦВ 8-25-120 | шт | 1 |
| 29 | Промышленный центробежный многоступенчатый глубинный насос, агрегатированный погружным электродвигателем ПЭДВ 11-140 (ЭЦВ 8-25-120) | шт | 1 |
| Примечание: объемы работ рассматривать совместно с проектом |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Приложение №1

к договору № _______________

от «____» ______________20__г.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по строительству объекта: «Водозабор (водозаборные скважины №2,3,4 на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» в Елецком районе Липецкой области. Бурение скважин)» |  |  |  |
| Обвязка скважины №4 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 28 | Монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки: ЭЦВ 8-25-120 | шт | 1 |
| 29 | Промышленный центробежный многоступенчатый глубинный насос, агрегатированный погружным электродвигателем ПЭДВ 11-140 (ЭЦВ 8-25-120) | шт | 1 |
| Примечание: объемы работ рассматривать совместно с проектом |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Приложение №2

к договору № _______________

от «____» ______________20__г.

Технические характеристики материалов и оборудования

| № | Наименование материалов и оборудования | Требования к характеристикам материалов и оборудования | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Пункты 2.1.14-2.1.17 включаются в проект договора, если участник закупки, не является субъектом малого и среднего предпринимательства.

Включается в проект договора, если участник закупки, не является субъектом малого и среднего предпринимательства.

Указывается если Подрядчик является плательщиком НДС.

В случае, если Подрядчик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), срок оплаты будет составлять 7 (семь) рабочих дней. В случае, если Подрядчик не относится к субъектам МСП, срок оплаты будет составлять 60 (шестьдесят) календарных дней.

Указывается если Подрядчик является плательщиком НДС.

Указывается размер обеспечения, составляющий не менее 30 (тридцати)% от цены Договора.

Указывается срок предоставления обеспечения, определяемый документацией о закупках.

Указывается размер обеспечения, составляющий не менее 30 (тридцати)% от цены Договора.

Указывается срок предоставления обеспечения, определяемый документацией о закупках.

Включается в проект договора, если участник закупки, не является субъектом малого и среднего предпринимательства.

Включается в проект договора, если участник закупки, не является субъектом малого и среднего предпринимательства.

Заполняется на этапе заключения Договора с победителем конкурентной закупки.